# Thema der Projektarbeit

Ferngesteuertes RCCar

# Spätester Abgabetermin

05.06.2026

# Zielsetzung

Was soll mit dem Projekt erreicht werden?

Ein ferngesteuertes RC-Car, das sowohl über ein Mobiltelefon als auch über einen Funkcontroller gesteuert werden kann.

# Beschreibung der Ausgangslage des Projekts

Warum dieses Thema? Was gibt es dazu schon?

Auf instructables.com gibt es bereits ein ähnliches Projekt, das uns als Inspiration dient. Unser Ziel ist es, dieses Konzept zu erweitern und an unsere eigenen Anforderungen anzupassen.

# Individuelle Themenstellungen der Kandidatin/des Kandidaten (Teilthema)

| Name | Individuelle Themenstellung |
| --- | --- |
| Leon Dillinger | Aufbau der Mechanik, Programmierung der Steuerung |
| Mario Haunold | PCB-Design und Fertigung, App-Entwicklung |

# Untersuchungsanliegen der individuellen Themenstellungen

Wie ist die Arbeitsaufteilung im Team geplant? Was soll gemessen werden?

Leon: 	übernimmt Mechanik und Programmierung,

Mario: 	entwirft und fertigt das PCB und übernimmt die App-Entwicklung.

Messung:	Messung der drei Phasen des Drehstroms des ESCs und die Veränderung durch 		die Geschwindigkeitsänderung.

Messung der Kommunikation der Steuerung des ESP mithilfe eines Mobilgeräts.

Messung der richtigen Einstellung der Spannung durch USB PD

Messung der Ladespannung

Messung der Steuersignals für den Servo

Geplantes Ergebnis der individuellen Themenstellungen

Welches Ergebnis der einzelnen Themenstellungen ist zu erwarten?

Mario: Motorsteuerung: korrekt dimensionierter und angesteuerter Motor für den Antrieb des Fahrzeugs

Korrekt dimensionierter Antriebs Motor und Lenk Servo,

Leon: Kommunikation von ESP zu Endnutzer: stabile und zuverlässige Steuerung über WLAN.

Meilensteine

Wichtige Meilensteine, der Abgabetermin muss nicht angeführt werden.

| Datum | Meilenstein |
| --- | --- |
| 24.10 | Bauteile bestellt |
| 21.11 | Print gefertigt und bestellt |
| 23.12 | Mechanik aufgebaut |
| 13.02 | Prototyp gefertigt |
| 13.03 | Erste Messung erfolgreich durchgeführt |

# Betreuer*innen

Reinhard Rzepa